Phần 1 – Kiến trúc mô hình vận hành

1.1. Phạm vi và cấu trúc mô hình

RikkeiGo áp dụng mô hình vận hành dựa trên Agile và Scrum, gồm 3 đội: Đặt xe, Thanh toán và Đối soát. Hai đội Đặt xe và Thanh toán ưu tiên khả năng thích nghi với thị trường; đội Đối soát chú trọng tính chính xác, kiểm thử và tuân thủ quy định thuế.

Mô hình sử dụng Sprint cố định 2 tuần cho cả ba đội để duy trì nhịp làm việc thống nhất.

1.2. Các module quy trình

| Module | Nội dung và trách nhiệm |
| --- | --- |
| 1. Quản lý yêu cầu | Product Owner (PO) thu thập nhu cầu, sắp xếp Product Backlog theo giá trị và mức độ ưu tiên. |
| 2. Lập kế hoạch Sprint | Scrum Master hỗ trợ tổ chức Sprint Planning; Developers thống nhất mục tiêu Sprint, lựa chọn công việc và lập kế hoạch thực hiện. |
| 3. Phát triển và kiểm thử | Developers phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và tích hợp sản phẩm theo Definition of Done (DoD). |
| 4. Theo dõi tiến độ | Developers kiểm tra tiến độ hằng ngày tại Daily Scrum và điều chỉnh kế hoạch để đạt Sprint Goal. |
| 5. Đánh giá sản phẩm | Tại Sprint Review, PO, Developers và các bên liên quan kiểm tra kết quả, lấy phản hồi và cập nhật định hướng sản phẩm. |
| 6. Cải tiến quy trình | Tại Sprint Retrospective, Scrum Team xác định vấn đề trong cách làm và thống nhất hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo. |
| 7. Kiểm soát tuân thủ | Đội Đối soát duy trì tiêu chí kiểm thử hóa đơn, đối chiếu dữ liệu, lưu vết và kiểm tra yêu cầu pháp lý trước khi phát hành. |

Phân chia trách nhiệm theo 3 vai trò Scrum:

- Product Owner: Chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị sản phẩm và quản lý Product Backlog.

- Scrum Master: Chịu trách nhiệm thiết lập Scrum đúng tinh thần, hỗ trợ đội loại bỏ trở ngại và cải thiện hiệu quả.

- Developers: Chịu trách nhiệm tạo ra Increment đáp ứng Definition of Done trong mỗi Sprint.

Mỗi đội có đủ ba trách nhiệm trên; không giao Scrum Master quyền tự quyết định thứ tự Product Backlog thay PO, hoặc để PO áp đặt cách Developers thực hiện công việc.

1.3. Áp dụng 4 giá trị Agile và 3 trụ cột Scrum

Bốn giá trị Agile:

- Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ.

- Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ.

- Cộng tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng.

- Phản hồi với thay đổi hơn bám sát kế hoạch.

Các giá trị này không có nghĩa bỏ qua tài liệu hoặc kế hoạch. Đội Đối soát vẫn phải lập tài liệu và bằng chứng kiểm thử đầy đủ vì đây là yêu cầu thiết yếu của nghiệp vụ tuân thủ thuế.

Ba trụ cột Scrum:

- Minh bạch: Công khai Product Backlog, Sprint Goal, Definition of Done và trạng thái công việc.

- Kiểm tra: Kiểm tra sản phẩm tại Sprint Review, tiến độ tại Daily Scrum và cách làm tại Sprint Retrospective.

- Thích nghi: Điều chỉnh kế hoạch, thứ tự ưu tiên hoặc quy trình dựa trên kết quả kiểm tra và phản hồi thực tế.

1.4. Ba Artifacts và năm sự kiện Scrum

| Thành phần | Cách áp dụng tại RikkeiGo |
| --- | --- |
| Product Backlog | Danh sách nhu cầu, lỗi, cải tiến và yêu cầu pháp lý được PO sắp xếp ưu tiên. |
| Sprint Backlog | Sprint Goal, các hạng mục được chọn và kế hoạch thực hiện do Developers xây dựng. |
| Increment | Phần sản phẩm tích hợp, có thể sử dụng và đáp ứng DoD. |
| Sprint Planning | Xác định giá trị cần đạt và lập kế hoạch Sprint. |
| Daily Scrum | Hằng ngày, Developers kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal và điều chỉnh kế hoạch. |
| Sprint Review | Kiểm tra Increment, trao đổi phản hồi và xác định những thay đổi cần thiết. |
| Sprint Retrospective | Đánh giá cách làm và thống nhất cải tiến cụ thể. |
| Sprint | Chu kỳ cố định 2 tuần, bao gồm các sự kiện Scrum và hoạt động phát triển sản phẩm. |

1.5. Đội Đối soát có áp dụng mô hình chung không?

Có, nhưng phải bổ sung kiểm soát tuân thủ phù hợp với nghiệp vụ. Đội Đối soát vẫn sử dụng Scrum với Sprint 2 tuần, Product Backlog, Sprint Backlog, Increment và đầy đủ các sự kiện Scrum; đồng thời áp dụng tiêu chí pháp lý, kiểm thử hồi quy, lưu vết và phê duyệt phát hành khi cần thiết.

Việc dùng Scrum không có nghĩa được phép phát hành hóa đơn sai quy định hoặc bỏ qua kiểm soát bắt buộc.

1.6. Luồng giá trị khép kín

Nhu cầu người dùng / yêu cầu pháp lý

Product Owner cập nhật Product Backlog

Sprint Planning → Sprint Backlog → Sprint Goal

Developers phát triển và kiểm thử

Đối chiếu Definition of Done → Increment

Sprint Review → Lấy phản hồi

Sprint Retrospective → Cải tiến cách làm

Phản hồi và cải tiến quay lại Product Backlog, tạo vòng phát triển liên tục.

Phần 2 – Xử lý tình huống ngoài dự kiến

Tình huống 1: Đến Sprint Review nhưng không có hạng mục nào đạt Definition of Done

- Mô hình phát hiện ở đâu? Tại Sprint Review, khi kiểm tra Increment và đối chiếu với Definition of Done.

- Ai xử lý? Developers giải thích trạng thái và nguyên nhân; PO đánh giá lại giá trị, thứ tự ưu tiên; Scrum Master hỗ trợ tháo gỡ trở ngại.

- Xử lý thế nào? Không tuyên bố các hạng mục chưa đạt DoD là hoàn thành, không đưa chúng vào Increment đã hoàn tất; các hạng mục chưa xong được đánh giá và đưa lại Product Backlog để PO sắp xếp ưu tiên. Tại Sprint Retrospective, đội tìm nguyên nhân như chia việc quá lớn, thiếu kiểm thử hoặc phụ thuộc bên ngoài và đưa ra hành động cải tiến cụ thể.

Tình huống 2: Đội Thanh toán muốn kéo dài Sprint thêm một tuần

- Mô hình phát hiện ở đâu? Tại Daily Scrum hoặc khi theo dõi Sprint Backlog, khi nhận thấy nguy cơ không đạt Sprint Goal.

- Ai xử lý? Developers điều chỉnh kế hoạch; PO trao đổi về phạm vi và giá trị; Scrum Master giúp đội xử lý trở ngại và bảo vệ tính nhất quán của Scrum.

- Xử lý thế nào? Không kéo dài Sprint riêng lẻ vì Sprint có thời lượng cố định; đội tập trung vào Sprint Goal, thương lượng lại phạm vi công việc với PO nếu cần và giữ nguyên thời điểm kết thúc Sprint. Phần chưa hoàn thành quay lại Product Backlog để được ưu tiên cho Sprint sau; nếu có sự cố nghiêm trọng, đội có thể xem xét hủy Sprint khi Sprint Goal trở nên lỗi thời, nhưng việc này thuộc thẩm quyền của PO chứ không phải tự ý gia hạn.

Kết luận

Mô hình Agile/Scrum chung giúp RikkeiGo duy trì nhịp Sprint thống nhất, minh bạch tiến độ và cải tiến liên tục. Đội Đặt xe và Thanh toán tận dụng khả năng thích nghi nhanh, trong khi Đội Đối soát vẫn áp dụng Scrum nhưng bổ sung kiểm soát pháp lý chặt chẽ để bảo đảm độ chính xác và giảm rủi ro tuân thủ.